|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАМАРТЫНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

02.03.2023г.  с. Замартынье№ 14

**О подготовке и проведению  безаварийного пропуска весеннего паводка в 2023 году на территории сельского поселения  Замартыновский сельсовет**

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации [от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ](http://ru48.registrnpa.ru/) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и [от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "](http://ru48.registrnpa.ru/)Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также в целях, сохранности муниципального, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, обеспечения контроля за исправностью гидротехнического сооружения, снижения возможного ущерба в период паводка администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать противопаводковую комиссию по пропуску талых вод(приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий (приложение №2).

3. Обследовать гидротехнические сооружения и другие объекты, попадающие в зоны возможного затопления;

связь с населением в местах возможного подтопления (затопления).

4. Рекомендовать зав. филиала МБОУ СОШ №1 с. Доброе в с. Замартынье

Кузнецовой С.П. и зав. детским садом Крысановой М.А. провести занятия с

детьми и школьниками по технике безопасности во время весеннего паводка.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

Замартыновский сельсовет А.С. Мерзляков

Приложение №1

к постановлению администрации сельского поселения

Замартыновский сельсовет №14 от 02.03. 2023 года

СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ЗАМАРТЫНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №/№  п/п | Фамилия,имя,отчество | №  телофонов |
| 1. | Мерзляков Александр Сергеевич | 4-11-36 |
| 2 | Милюкшин Владимир Александрович | 4-11-21 |
| 3 | Постникова Галина Николаевна | 4-11-37 |
| 4. | Швецова Ирина Александровна | 4-12-21 |
| 5. | Коврегин Игорь Васильевич |  |

Единая диспетчерская служба- 2-40-06; 2-40-07.

ГАЗ с. Доброе 04 / 2-17-98/

Пожарная служба 4-04-74

Пункт скорой медицинской помощи 4-01-84

Энергосети- 2-50-30

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения

Замартыновский сельсовет №14 от 02.03.2023 года

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка в 2023 году

| №  п/п | Мероприятия | Время проведения | Ответственный  за проведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, проводимые до наступления паводка | | | | |
|  | Разработка плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод в поселении и обеспечение контроля за их исполнением.  Создание противопаводковой комиссии. | март | Глава  администрации  сельского  поселения |  |
|  | Проведение обследования гидротехнического сооружения (ГТС), мостов, прудов на территории поселения | март | глава  сельского поселения, противопаводковая комиссия |  |
|  | Обследование улиц поселения, расположенных в зоне подтопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей и др. Обеспечение транспортом, питанием, необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей. | март | глава  сельского поселения, противопаводковая комиссия |  |
|  | Организация выполнения работ: | До 15.03. | Глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций, хозяйств. |  |
|  | - проверка исправности затворов водовыпускных и водосборных сооружений; |  |  |
| - проверка опорожнения пруда до отметки нормального подпорного уровня (НПУ);  - освобождение от ледовых пробок входных и выходных оголовок закрытых водосбросов; |
|  | - создание запасов щебня, песка, бутового камня; |  |  |
|  | - в случае превышения горизонтов воды в пруду выше предельно-допустимых, а также при возникновении ситуаций, при которых неизбежно разрушение водосбросов, осуществление мер по прорытию обводных траншей на коренном берегу для сброса воды. |  |  |
|  | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | До 20.03. | Глава поселения, противопаводковая комиссия, зав ФАПом |  |
|  | Определение потребностей в материально-технических, продовольственных и финансовых средствах для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. Создание (пополнение) их запасов до необходимого уровня. Уточнение порядка их использования. | До 20.03. | Глава поселения, противопаводковая комиссия, зав. ФАПом |  |
|  | Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территориях подвергшихся затоплению (подтоплению). | До 12.03. | Участковый уполномоченный отдела полиции Добровского района |  |
|  | Организация разъяснительной работы среди населения, в школе и других учреждениях, по правилам поведения на водоёмах в период весеннего паводка. | Постоянно | Администрация поселения, противопаводковая комиссия |  |
| **Мероприятия, проводимые в период прохождения паводка** | | | | |
|  | Организация круглосуточного дежурства в поселении | На период паводка | противопаводковая комиссия |  |
|  | Организация мониторинга паводковой обстановки и результативности принимаемых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Подготовка информации о складывающейся обстановке на территории поселения | С 15.03. до окончания паводка | Администрация поселения, противопаводковая комиссия |  |
|  | Организация обеспечения питанием и вещевым имуществом пострадавшего населения (при необходимости в случае отселения) | На период паводка | Администрация поселения, противопаводковая комиссия |  |
|  | Проведение комиссионной оценки ущерба, нанесённого паводком, принятие мер по его возмещению (при необходимости) | На период паводка | Глава администрации |  |
|  | Поддерживание в готовности сил и средств для ликвидации последствий паводка. | На период паводка | противопаводковая комиссия поселения, глава поселения |  |